第七次会议纪要

| 会议基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议类别 |  |  | □管理会议 ☑技术会议 |  | 会议日期 |  | 2023年12月10日星期日 |  |  |
| 会议地点 |  |  | 创新321 |  | 会议主题 |  | 报告撰写 |  |  |
| 主持人 |  |  | 苏嘉豪 |  | 记录人 |  | 苏嘉豪 |  |  |
| 开始时间 |  |  | 10：00 |  | 结束时间 |  | 23：00 |  |  |
| 参会人 |  |  | 苏嘉豪、邓乐盈、袁畅、钟鸣、黄子扬、罗拓展、张旭 |  |  |  |  |  |  |
| 会议主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议概述 |  |  | - 详细设计分析报告分工 - 详细设计分析报告撰写 |  |  |  |  |  |  |
| 讨论内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题汇总 | 序号 | 内容 |  | 执行人 |  | 完成期限 |  | 处理意见/完成情况 | 验证人 |
|  | 1 | 详细设计分析报告（1. 文档介绍） |  | 苏嘉豪 |  | 当晚 |  | 之前已经完成 | 苏嘉豪 |
|  | 2 | 详细设计分析报告（2. 整体设计） |  | 邓乐盈 |  | 当晚 |  | 之前已经完成 |  |
|  | 3 | 详细设计分析报告（3. 详细模块设计） |  | 苏嘉豪 邓乐盈 黄子扬 袁畅 钟鸣 罗拓展 张旭 |  | 一周时间 |  | 完成 |  |
|  | 4 | 详细设计分析报告（4. 数据库设计） |  | 罗拓展 张旭 |  | 两天 |  | 完成 |  |
|  | 5 | 详细设计分析报告（5. 界面设计） |  | 袁畅 钟鸣 |  | 两天 |  | 完成 |  |
|  | 6 | 详细设计分析报告（6. 安全设计） |  | 苏嘉豪 邓乐盈 |  | 两天 |  | 之前已经完成 |  |
|  | 7 | 详细设计分析报告（7. 性能设计） |  | 黄子扬 |  | 当晚 |  | 之前已经完成 |  |
|  | 8 | 详细设计分析报告（8. 测试策略与计划） |  | 苏嘉豪 |  | 当晚 |  | 之前已经完成 |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七次会议签到表

| 序号 | 姓名 | 是否到场 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏嘉豪 | ☑ |
| 2 | 邓乐盈 | ☑ |
| 3 | 张旭 | ☑ |
| 4 | 罗拓展 | ☑ |
| 5 | 黄子扬 | ☑ |
| 6 | 袁畅 | ☑ |
| 7 | 钟鸣 | ☑ |